角色轮换计划表

一、团队成员与初始角色

| 成员姓名 | 角色 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 胡贝妮 | 需求负责人 | 需求获取、需求分析、用例建模、需求文档编写 |
| 张海洋 | 架构负责人 | 技术选型、系统架构设计、架构决策记录（ADR） |
| 高嘉程 | 开发负责人 | 核心功能开发、代码规范制定、代码评审 |
| 马海川 | 测试负责人 | 测试策略制定、测试用例设计、质量保障 |

二、阶段划分说明

项目共分为 8 个阶段：

| 阶段编号 | 阶段名称 | 周次 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 项目启动与 AI 协作契约 | 第1周 |
| P1 | 需求分析 | 第2–3周 |
| P2 | 架构设计 | 第4周 |
| P3 | 详细设计 | 第5周 |
| P4 | 核心编码 Sprint 1 | 第6–7周 |
| P5 | 功能完善 Sprint 2 | 第8周 |
| P6 | 质量保障与重构 | 第9周 |
| P7 | 终期交付与答辩 | 第10周 |

三、角色轮换计划

| 阶段 | 主导角色 | 主导人 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 架构负责人 | 张海洋 | 项目启动需确定技术路线与基础设施，架构负责人最适合主导整体技术选型和项目框架搭建。 |
| P1 | 需求负责人 | 胡贝妮 | 需求分析阶段需要详细调研和需求规格文档的输出，需求负责人最能确保需求的完整性与准确性。 |
| P2 | 架构负责人 | 张海洋 | 系统架构设计是项目的核心，架构负责人主导可以确保技术方案的整体性与一致性。 |
| P3 | 开发负责人 | 高嘉程 | 详细设计阶段需要结合实际开发，开发负责人能确保设计方案更符合实现需求。 |
| P4 | 开发负责人 | 高嘉程 | 编码阶段需要主导核心功能的开发与代码管理，确保开发过程中的技术一致性与高效性。 |
| P5 | 需求负责人 | 胡贝妮 | 功能完善阶段需关注需求对齐，需求负责人主导可确保最终交付与用户需求高度契合。 |
| P6 | 测试负责人 | 马海川 | 质量保障阶段需要主导测试、缺陷修复与质量评估，测试负责人最适合主导这一过程。 |
| P7 | 测试负责人（协同） | 马海川 | 终期交付需进行最后的验收与测试，测试负责人主导并与其他成员协作确保产品质量。 |

四、AI 协作融入机制

在每个阶段，AI可以有效地辅助项目管理和技术开发，以下是各阶段AI的应用方式：

| 阶段 | AI主要作用 | 主导人责任 |
| --- | --- | --- |
| P1 | AI辅助生成需求文档草稿 | 审查与修正 |
| P2 | AI辅助架构方案对比 | 最终技术决策 |
| P3 | AI辅助生成设计模板 | 优化设计方案 |
| P4 | AI辅助生成代码/单测 | 代码审查与优化 |
| P5 | AI辅助缺陷定位 | 需求对齐与修正 |
| P6 | AI辅助生成测试用例 | 测试覆盖率控制 |

通过利用AI生成初步的文档或代码，团队可以节省大量时间，并专注于创新与复杂问题的解决。AI协作流程将通过不断的反馈和迭代，进一步优化每个阶段的生产力。

六、风险控制与应对

项目的每个阶段都可能遇到不同的挑战和风险，以下是我们为此阶段可能遇到的风险及应对措施：

| 风险 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 角色切换不适应 | 新主导效率低 | 提前交接，确保文档和知识的沉淀 |
| 责任不清 | 任务推诿 | 明确“阶段主导负责制”，确保每个成员的责任明确 |
| AI 误导 | 错误设计、遗漏内容 | 强制Code Review，人工审查AI生成内容 |
| 开发阶段混乱 | 进度延误，代码质量不高 | 保持开发主导的连续性，合理安排任务与时间 |

通过提前识别和应对这些风险，我们能够在项目过程中确保顺利推进，避免项目偏离既定目标。

七、结论

本角色轮换计划制定明确的角色分配、合理的轮换机制、详细的风险评估与AI协作安排，确保项目顺利进行并达到预期目标。我们会严格按照这份角色轮换计划执行，提高团队成员的多角色能力，也会确保项目各阶段高效、无缝地衔接。